**گزارش پیشرفت کار پروژه فارما**

**نکات:**

**فازهای پروژه:**

1- صفحات وب طراحی شده با تکنولوژی react js

2- api برای پشتیبانی از صفحات وب

3- داشبورد مدیریت نقش هایی چون مدیران شرکت هیلاوس و مدیران داروخانه ها  
**نحوه پیشرفت کار:**

ابتدا صفحات با fake api پیش برده و طراحی میشوند, و همزمان کدهای واقعی api هم زده میشود، پس از طراحی کامل صفحات، کدهای زده شده برای api بصورت واقعی تست و اصلاح میشوند. در انتها پروژه داشبورد جهت مدیریت سیستم پیاده سازی خواهد شد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | کارهای انجام شده | وضعیت |
| 1 | طراحی صفحه خانه | 100% |
| 2 | طراحی صفحه محصولات | “ |
| 3 | طراحی صفحه محصول | “ |
| 4 | طراحی صفحه سبد خرید | “ |
| 5 | طراحی صفحه انتخاب آدرس | “ |
| 6 | طراحی صفحه نحوه تحویل | “ |
| 7 | طراحی صفحه بازبینی سفارش | “ |
| 8 | طراحی صفحه آپلود نسخه پزشک | 30% |